Piano di azione CardBrix.com

Fasi di sviluppo: completate e da completare · aggiornato al 2 ottobre 2026

| Fase | Periodo | Contenuto | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Base marketplace | Fino a metà set 2026 | Annunci, aste, carrello sincronizzato tra dispositivi, catalogo multi-TCG (LEGO, Magic, Yu-Gi-Oh, Lorcana, Pokémon, One Piece, Dragon Ball, Funko), profili venditore. | Fatto |
| 1. Skill Zone / Puzzle Arena | 14-15 set 2026 | Puzzle a 16 pezzi, gioco a schermo intero, tutorial, correzioni su touch e rotazione. | Fatto |
| 2. Restyling interfaccia | 16-17 set 2026 | Nuova landing; pagine Annunci, Aste, Arena; dettaglio annuncio; profilo venditore; carrello; login e registrazione. | Fatto |
| 3. Sicurezza e guardrail | 20-23 set 2026 | Protezione anti-produzione per test, migrazioni e seed; chiusi i buchi su crediti, euro e ruoli; RLS abilitato sulle tabelle pubbliche. | Fatto |
| 4. Sistema crediti “solo guadagno” | 21-22 set 2026 | Registrazione con verifica email, referral, bonus vendita/acquisto con maturazione a 15 giorni, contestazioni con clawback, anti-abuso e tetti, pannello admin. | Fatto. Test automatici non eseguiti: manca un database di test |
| 5. Brand, SEO e fiducia | 23 set - 1 ott 2026 | Logo e intro; SEO/AEO (meta per pagina, 404 corretti, contenuti per i crawler, JSON-LD); colori dei 4 pilastri; accessibilità; pagine legali; recensioni; regole di maturazione sugli annunci. | Fatto. Privacy e cookie nascoste finché i testi non sono definitivi |
| 6. Chiusura dei punti aperti | Ott 2026 (sett. 1-2) | Database di test e test automatici dei crediti; testi definitivi di privacy e cookie; configurazione Google/Apple login; verifica con un consulente della normativa sui concorsi a premio per i puzzle. | Da fare (proposta) |
| 7. Misurazione e onboarding | Ott 2026 (sett. 1-4) | Analytics con UTM e sorgente salvata alla registrazione; sequenza email di benvenuto; wishlist e avvisi su prezzi e aste; pagina “Invita un amico” in evidenza. | Da fare (marketing, fase 1) |
| 8. Lancio e crescita | Nov 2026 | Venditori fondatori; Discord; contenuti video; micro-influencer; primo evento Skill Zone a tema. | Da fare (marketing, fase 2) |
| 9. Scala e ottimizzazione | Dic 2026 | Test paid a piccolo budget; accordi con negozi ed eventi; ottimizzazione di registrazione e primo ordine; terza categoria se c’è abbastanza offerta. | Da fare (marketing, fase 3) |

Note

- Le fasi 0-5 sono ricavate dallo storico del repository e dalle note di progetto. Le fasi 6-9 sono una proposta: le date dipendono da budget e risorse.

- Pagamenti ai venditori e rimborsi Stripe restano manuali, da dashboard. Non sono inseriti in tabella perché la scelta di automatizzarli non è presa.

- Le fasi 4 e 5 non hanno test automatici eseguiti: per questo la fase 6 parte dal database di test.

- Le fasi 7-9 corrispondono alla roadmap a 90 giorni del Piano di Marketing.